Entidad Federativa

14- Jalisco

Municipio

044Ixtlahuacán de los Membrillos

Programa Evaluado

Infraestructura Social Municipal 2017

Año de la Evaluación

2017

Tipo de Evaluación 						Costo(4’010,487.12)

Especificas de Desempeño

Fuente de Financiamiento					Modalidad de Contratación

Ingresos Federales 						Administración Adjudicacion

Evaluador

Administración del Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos.

Coordinación de la Evaluación

Funcionario Encargado de la Hacienda Publica.

Objetivos de la Evaluación

Evaluar el desempeño y los resultados de la aplicación de  los Recursos del Fondo de la Infraestructura Municipal y las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF) con el fin de mejorar la gestión en la entrega de bienes y servicios públicos a la población beneficiaria, optimizar el uso de los recursos y rendir cuentas a la sociedad.

Resumen Ejecutivo de la Evaluación

Cumplimiento de Objetivos y Metas en los informes trimestrales reportados en el Sistema de Fondo Único (SFU), no se establecieron metas programadas anuales, pero si metas programadas al periodo, sin embargo, no se puede verificar  el porcentaje del avance, ya que no se observa el seguimiento de los indicadores. Así mismo, no se observa una homologación en la información del avance financiero y la gestión de proyectos. Por su parte, el Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, no cuenta con una Matriz de indicadores para resultados (MIR) propia, en donde se establezcan y definan los objetivos de nivel Fin, Propósito, Componentes y Actividades, así como sus indicadores del desempeño. Orientación de los recursos. El Municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, realizo proyectos en materia de Agua y Saneamiento, entre otros, los cuales se vinculan con los rubros de gasto establecido en la normatividad aplicable, de acuerdo con el Art 33 de la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y los Lineamientos Generales de Operación del FAIS. Evolución de la cobertura de atención no se definió ni cuantifico a la población, objetivo, potencial y atendida, el cual debe estar alineado con la Ley de Coordinación Fiscal (LCF) y los Lineamientos Generales de Operación del FAIS. Cabe señalar que los recursos de Fondo se destinan en Áreas de Enfoque por lo cual, no existe un padrón de beneficiarios, ya que nos se beneficia a una sola persona, sino grupos de la población.

RELACIÓN DE OBRAS REALIZADAS EN EJERCICIO FISCAL 2017

| Adjudicación | Adjudicación | Adjudicación | Adjudicación | Adjudicación | Adjudicación |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 262,064.98 | 137,402.86 | 764,008.39 | 1,555,640.11 | 818,321.59 | 473,049.28 |
| RED SANITARIA CALLE LA LAJA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | LINEA AGUA CALLE LA LAJA IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | EMPEDRADO CALLE LA LAJA MUNICIPIO DE IXTLAHUACAN DE LOS MEMBRILLOS | RED SANITARIA , CALLE JUAN ESCUTIA , FRANCISCO MARQUEZ, BENITO JUAREZ EN LOMAS DE ATEQUIZA | LINEA AGUA CALLE JUAN ESCUTIA , FCO. MARQUEZ, BENITO JUAREZ, LOMAS DE ATEQUIZA | CONSTRUCCION DE LINEA DE DRENAJE EN EL ARROYO DEL BARRIO LA LAJA EN LA CABECERA |